## Slide 1: Gerenciamento de Projetos
Prof. Adriano Pizzini, Msc
adriano.pizzini@ifc.edu.br

## Slide 2: Agenda
Ciclo de vida
Áreas de conhecimento
Grupos de Processos
Termo de abertura de projeto
  Atividade

## Slide 3: Ciclo de vida
CONCEITO
  O conjunto de fases de um projeto é conhecido como ciclo de vida do projeto.
  A divisão do projeto em fases melhora o controle gerencial.
  Cada fase:
    Pode compreender conjunto distintos de atividades;
    Produz entregas;
    Pode envolver pessoas, recursos, prazos e custos distintos;

## Slide 4: Ciclo de vida
CONCEITO

## Slide 5: Ciclo de vida
CONCEITO
  Divisão do projeto em várias fases para:
    Melhorar controle;
    Sincronizar o projeto com as operações continuadas.
  As fases de um projeto:
    São caracterizadas pelo cumprimento de uma ou mais atividades;
    Constituem uma sequência lógica.
    São marcadas pela entrega de um ou mais produtos, como estudos de viabilidade, protótipos funcionais, parte do produto/serviço;

## Slide 6: Ciclo de vida
CONCEITO
  Com o avanço das fases:
    Os custos são geralmente crescentes;
    Os riscos são geralmente decrescentes;
    A capacidade das partes envolvidas alterarem os produtos de cada fase é decrescente;
  Cada indústria apresenta diferentes fases específicas para seus projetos, sendo que muitas têm suas fases detalhadamente descritas, em padrões.

## Slide 7: Ciclo de vida
CONCEITO
  No início de cada fase
    define-se o trabalho a ser feito e o pessoal envolvido na sua execução;
  O fim da fase é marcada por uma revisão dos produtos e do desempenho do projeto até o momento;
Fase 1
Fase 2
Fase n
Trabalho
Trabalho
Trabalho
Equipe
Equipe
Equipe
Revisão
Revisão

## Slide 8: Ciclo de vida
CONCEITO
  Uma fase começa quando termina a outra.
  A sobreposição de fases é chamada "fast tracking".
  Nesse caso, começa-se a trabalhar nas próximas fases do projeto antes do fim da fase corrente (entrega e revisão dos produtos).
Fase 1
Fase n
Revisão
Fase 2
Revisão
Fase 3
Revisão
Tempo

## Slide 9: Áreas de conhecimento
CONCEITO
  Uma área de conhecimento é definida por seus requisitos de conhecimentos e é descrita em termos dos processos que a compõem, das práticas, entradas, saídas, ferramentas e técnicas que podem ser usadas em cada processo.

## Slide 10: Áreas de conhecimento
4. Integração
5. Escopo
6. Tempo
7. Custo
8. Qualidade
9. Recursos Humanos
10. Comunicações
11. Riscos
12. Aquisições
13. Partes Interessadas

## Slide 11: Grupos de processos
CONCEITO
  Cinco grupos básicos de processos (sobrepostos):
    Início
    Planejamento
    Execução
    Monitoramento e controle
    Encerramento

## Slide 12: Grupos de processos
Fonte: PMBOK, 5ª ed.

## Slide 13: Grupos de processos

## Slide 14: Processos
CONCEITOS
  Um processo é uma série de ações que provocam um ou mais resultados.
  Categorias que se sobrepõem e interagem ao longo do projeto:
    Processos de administração de projeto: descrever e organizar o trabalho do projeto.
    Processos orientados a produto: especificar e criar o produto de projeto.

## Slide 15: Processos
CONCEITOS
  Cada processo é descrito em termos de:
    Entradas: documentos, planos, projetos, etc.;
    Ferramentas e técnicas: mecanismos aplicados às entradas;
    Saídas: resultado da aplicação das ferramentas e técnicas;

## Slide 16: Processos
MOTIVAÇÃO
  Entender a gerência de projetos como um conjunto de processos encadeados e integrados.
  Lidar com as interações que podem ser:
    diretas e compreensíveis;
    sutis e incertas.
  Otimizar as chances de sucesso através do entendimento dos processos e do gerenciamento de suas interações.

## Slide 17: Processos
MOTIVAÇÃO
  A Gerência de projetos exige uma forte interação com as demais áreas.
  Estas interações podem ser claras e diretas ou, indiretas.
  Estas interações exigem do gerente de projeto a capacidade de balancear a gestão de recursos x objetivos.
  A ampliação do escopo de algum projeto, acarretará, em algum sacrifício em outra área.

## Slide 18: Processos
Fonte: Diego Macedo

## Slide 19: Processos
Termo de abertura do projeto
  Formaliza o início do projeto;
  Documento do projeto;
  Estabelece a autoridade do gerente de projetos;

## Slide 20: Processos
CONSIDERAÇÕES FINAIS
  O tempo dedicado ao planejamento é importante para evitar problemas na fase de execução.
  O objetivo central do planejamento é minimizar a necessidade de revisões durante a execução.
  Planejamento, execução e controle são os elementos chave da gerência de projetos.